Российская Федерация

Новгородская область

### АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.01.2021 № 9

п. Волот

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волотовского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель

Главы Администрации                М.Ф. Бутылин

вл

№ 9 - п

Утверждена

постановлением Администрации

Волотовского муниципального округа

от 18.01.2021 № 9

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Волотовского муниципального округа»

- Ответственный исполнитель муниципальной программы:

комитет по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и дорожной деятельности Администрации Волотовского муниципального округа (далее – Комитет).

- Соисполнители муниципальной программы: территориальные отделы, муниципальные образовательные организации.

- Подпрограммы муниципальной программы: нет

- Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Цель1.Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1. | Задача 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.1.1. | Показатель 1.Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, % | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Задача 2.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, включая проектно-изыскательские работы. |
| 1.2.1. | Показатель 1.Протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования населенных пунктов, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Задача 3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы. |
| 1.3.1. | Показатель1.Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, км. | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,8 |
| 1.3.2. | Показатель2.Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, % | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| 2. | Цель2.Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 2.1. | Задача 1.Осуществление капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, включая проектно-изыскательские работы. |
| 2.1.1. | Показатель1.Количество квадратных метров отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв. м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Цель 3.Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на территории Волотовского муниципального округа |
| 3.1. | Задача1.Приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств и пешеходов (дорожные знаки, дорожная разметка, ограждения) |
| 3.1.1. | Показатель1.Количество установленных дорожных знаков, шт. | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 3.1.2. | Показатель2.Количество нанесенной разметки, м | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 3.1.3. | Показатель3.Паспортизация автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, шт. | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | Показатель 4. Осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Цель4.Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 4.1. | Задача1.Приобретение общеобразовательными учреждениями учебно-наглядной и методической литературы для обучения детей поведению на дорогах |
| 4.1.1. | Показатель1. Снижение уровня детского травматизма, % | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2021-2025 годы.

6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источники финансирования |
| --- | --- |
|  | Областной бюджет | Федеральный бюджет | бюджет округа | Внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 2021 | 2945,00 | - | 2155,98 | - | 5100,98 |
| 2022 | 1964,00 | - | 2260,62 | - | 4224,62 |
| 2023 | 1964,00 | - | 2302,65 | - | 4266,65 |
| 2024 | 0,00 | - | 2078,53 | - | 2078,53 |
| 2025 | 0,00 | - | 2078,53 | - | 2078,53 |
| Всего: | 6873,00 | - | 10876,31 | - | 17749,31 |

7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

В результате реализации мероприятий программы ожидается:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов на 2 % каждый год;

снижение аварийности на территории Волотовского муниципального округа на 15-20%;

сокращение числа пострадавших в ДТП на 22-29%;

повышение эффективности аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшим в ДТП;

снижение уровня риска возникновения ДТП, обусловленных техническим состоянием автомобилей, дорожными условиями и состоянием дорожной сети.

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) соответствующей сферы социально-экономического развития Волотовского муниципального округа, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

Проблема аварийности на автомобильном транспорте в Волотовском муниципальном округе занимает одно из ведущих мест в ряде важнейших социально-экономических проблем. Ущерб от дорожно-транспортных происшествий отрицательно влияет на развитие экономики округа.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития округа.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными показателями реализации муниципальной программы являются:

уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

увеличение общей протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов;

Реализация программы сопряжена с рядом макроэкономических, социальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям.

Макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике.

Природные риски – ликвидация последствий опасных природных процессов.

Техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий программы.

Достижение показателей программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов области и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Управление рисками и минимизации их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

Механизм управления реализацией муниципальной программы, который содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения.

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет комитет по сельскому хозяйству и экономике Администрации муниципального округа. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются заместителю Главы Администрации муниципального округа, председателю комитета финансов Администрации муниципального округа.

Комитет совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации Программы, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы Администрации муниципального округа, осуществляющим координацию комитета, и направляет в комитет по сельскому хозяйству и экономике Администрации муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Ход и результаты выполнения мероприятий Программы рассматриваются на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации Волотовского муниципального округа.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, работ и услуг, заключаемых на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Внесение изменений и дополнений в действующую Программу осуществляется заказчиком в установленном порядке.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (№ целевого показателя из паспорта муниципальной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них |
| 1.1 | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования в соответствии с ведомостью объемов работ и со сметным расчетом | Волотовский территориальный отдел | 2021-2025 | 1.1.1. | Бюджет муниципального округа | 850,40 | 899,00 | 823,1 | 831,4 | 831,4 |
| 1.1.1 | Волотовский территориальный отдел |  |  |  |  | 268,00 | 290,40 | 251,00 | 254,00 | 254,00 |
| 1.1.2 | Ратицкий территориальный отдел |  |  |  |  | 452,40 | 377,60 | 348,10 | 351,10 | 351,10 |
| 1.1.3 | Славитинский территориальный отдел |  |  |  |  | 130,00 | 231,00 | 224,00 | 226,30 | 226,30 |
| 2. | Задача Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования, включая проектно-изыскательские работы. |
| 2.1 | Капитальный ремонт дорог общего пользования населенных пунктов | Волотовский территориальный отдел | 2021-2025. | 1.2.1. | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Задача Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательские работы. |
| 3.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования | Волотовский территориальный отдел | 2021.-2025 | 1.3.1. | ВСЕГО | 3584,5 | 3165,62 | 3283,55 | 1087,13 | 1087,13 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 639,50 | 1201,62 | 1319,55 | 1087,13 | 1087,13 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 2945,0 | 1964,0 | 1964,0 | 0 | 0 |
| 3.1.1. | Волотовский территориальный отдел | Волотовский территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | ВСЕГО | 1684,58 | 1343,62 | 1394,05 | 479,0 | 479,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 339,58 | 533,62 | 584,05 | 479,0 | 479,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 345,00 | 810,00 | 810,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт ул. Строителей (дорога к дому) |  | 2021 | 1.3.1 | ВСЕГО | 1 450,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 105,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 345,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка пешеходного ограждения |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 234,12 |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Ратицкий территориальный отдел | Ратицкий территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | ВСЕГО | 1460,00 | 1301,00 | 1351,50 | 452,0 | 452,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 260,00 | 501,00 | 551,50 | 452,0 | 452,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 200,00 | 800,00 | 800,00 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в д.Горицы (инвентарный номер 10-127) от автодороги «Устицы-Камень» до д.№ 1» | Ратицкий территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | ВСЕГО | 879,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 79,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования в д.Горицы (инвентарный номер 10-102) от автодороги «Устицы-Камень» до д.№ 77» | Ратицкий территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | ВСЕГО | 580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 180,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 400,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | Славитинский территориальный отдел | Славитинский территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | ВСЕГО | 486,00 | 521,00 | 538,00 | 156,13 | 156,13 |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального округа | 86,00 | 167,00 | 184,00 | 156,13 | 156,13 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 400,00 | 354,00 | 354,00 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Проверка достоверности сметной документации для проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов и искусственных сооружений на них | Волотовский территориальный отдел | 2021.-2025 | 1.3.1 | Бюджет муниципального округа | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 3.2.1 | Волотовский территориальный отдел | Волотовский территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | Бюджет муниципального округа | 40,00 | 36,00 | 36,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.2.2 | Ратицкий территориальный отдел | Ратицкий территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | Бюджет муниципального округа | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.2.3 | Славитинский территориальный отдел | Славитинскийтерриториальный отдел | 2021 | 1.3.1 | Бюджет муниципального округа | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 |
| 4 | Задача Осуществление капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, включая проектно-изыскательские работы. |
| 4.2 | Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в н.п. Волотовского муниципального округа | Волотовский территориальный отдел | 2021-2025 | 2.1.1. | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Задача Приведение в соответствие с техническими требованиями средств организации движения транспортных средств и пешеходов (дорожные знаки, дорожная разметка, ограждения) |
| 5.1. | Замена поврежденных и установка новых дорожных знаков | Комитет | 2021-2025 | 3.1.1. | Бюджет муниципального округа | 40,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5.1.1 | Волотовский территориальный отдел | Волотовский территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | Бюджет муниципального округа | 40,00 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 5.2. | Паспортизация автомобильных дорог | Комитет | 2021 | 3.1.3. | Бюджет муниципального округа | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.1 | Волотовский территориальный отдел | Волотовский территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | Бюджет муниципального округа | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.2 | Ратицкий территориальный отдел | Ратицкий территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | Бюджет муниципального округа | 200,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2.3 | Славитинский территориальный отдел | Славитинский территориальный отдел | 2021 | 1.3.1 | Бюджет муниципального округа | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Задача. Приобретение общеобразовательными учреждениями учебно-наглядной и методической литературы для обучения детей поведению на дорогах |
| 6.1 | Проведение широкомасштабных акций «Внимание – дети!»; «Уроки безопасности»; покупка светоотражающих элементов для школьников младших классов | Общеобразовательное учреждениеДошкольные образовательные организации; комитет | 2021-2025 | 4.1.1. | Бюджет муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Организация проведения слетов, фестивалей, конкурсов «Безопасное колесо»; «Дорожная Безопасность» «Дорожная азбука» | Общеобразовательное учреждение, Дошкольные образовательные организации | 2021-2025 | 4.1.1. | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |