****

Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 30.12.2020 № 37

п. Волот

Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно – коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волотовского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе» (далее - Программа);

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и на официальном сайте Администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава муниципального

округа А.И.Лыжов

ег

№ 37-п

 Утверждена

постановлением Администрации

Волотовского муниципального округа

 от 30.12.2020 № 37

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в**

 **Волотовском муниципальном округе»**

 **1. Ответственный исполнитель Программы:**

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству строительству и дорожной деятельности (далее - комитет по ЖКХ).

**2. Соисполнители Программы:**

Комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности Администрации муниципального округа (далее – КУМИ);

Комитет финансов Администрации муниципального округа (далее –комитет финансов);

ресурсоснабжающие организации.

 **3. Подпрограммы Программы:**

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Волотовского муниципального округа»;

«Газификация Волотовского муниципального округа».

**4. Цели, задачи и целевые показатели Программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам: |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель № 1: повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе  |
| 1.1. | Задача № 1: Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения |
| 1.1.1. | Показатель 1. Модернизация уличной водопроводной сети, приведённой в соответствие с требованиями СНиП (км.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Приведение в соответствие с требованиями СНиП уличных водоразборных колонок (ед.) | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из источников нецентрализованного водоснабжения и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,5 |
| 1.1.4. | Показатель 4. Снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях (% /год) | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 48,0 | 47,6 | 47,6 | 47,2 |
| 1.1.6. | Показатель 6. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | 48,0 | 45,0 | 42,5 | 42,5 |
| 1.2. | Задача № 2: Повышение уровня коммунального обустройства муниципального округа за счет создания условий для газификации домовладений  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Уровень газификации домов индивидуальной застройки, (% ) | 5,6 |  6,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений), до (ед.) | 120 | 130 |  150 | 150 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Прирост протяжённости газораспределительной сети на территории округа, (км.) | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

**5. Сроки реализации Программы**: 2021-2024 годы.

 **6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации**

 (тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципаль-ного округа | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 2021 | 0 | 0 | 14,295 | 0 | 14,295 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 14,295 | 0 | 14,295 |

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

Реализация Программы должна обеспечить повышение качества жилищно-коммунальных услуг в муниципальном округе в 2021 – 2024 годах, снизить удельный вес сетей, нуждающихся в замене, предотвратить аварийные ситуации на объектах инженерной инфраструктуры.

В результате реализации Программы на территории муниципального округа предполагается достижение заявленных целевых показателей, установленных в соответствии с наиболее вероятным сценарием развития соответствующих сфер деятельности.

Целевые показатели определены на основе данных статистического наблюдения по Новгородской области, раздел «Жилищный фонд»;

**Характеристика текущего состояния соответствующих сфер социально-экономического развития муниципального округа, приоритеты и цели муниципальной политики в этих сферах.**

**Коммунальная инфраструктура в Волотовском муниципальном округе**

Среди важнейших направлений социально-экономических преобразований на территории муниципального округа является реформирование и развитие коммунальной инфраструктуры, создающей необходимые условия для обеспечения качественногодоведения жилищно-коммунальных услуг до непосредственных потребителей. В настоящее время уровень развития коммунальной сферы не соответствует предъявляемым требованиям: возложенные на неё задачи выполняются далеко не в полной мере, что в значительной степени влияет на снижение качества жизни населения. В связи с этим коммунальная инфраструктура остаётся одной из самых острых социальных проблем. Данная сфера испытывает значительные трудности, связанные с острым дефицитом финансов, слабой материально-технической базой специализированных организаций, высокой степенью износа объектов коммунальной инфраструктуры (более четверти основных фондов полностью отслужили свой срок).

Общая протяжённость водопроводных сетей, расположенных на территории муниципального округа, составляет 50,5 км., которые построены в 60-80 годах прошлого столетия, материал труб - чугун, сталь, общий процент износа водопроводных сетей и сооружений на них составляет 80-85 процентов.

 Водоснабжение муниципального округа питьевой водой осуществляется из подземного горизонта (из 31 артезианской скважины).

 Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 2.1.4.1074-01» из-за сложившегося природного фона воды (повышенное содержание железа).

 Существующая система водоснабжения требует полной реконструкции.

Для обеспечения развития водопроводных сетей необходимо:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, строительство новых водопроводных сетей.

 Из-за длительной эксплуатации водопроводных сетей образуются аварийные ситуации и по этой причине ежегодные потери питьевой воды составляют около 20 процентов от объёма поднятой воды из скважин.

Частичная замена участков водопроводов не улучшит существующего состояния объектов коммунальной сферы, так как количество аварий на водопроводных сетях ежедневно увеличивается, а обслуживающая организация не в состоянии устранить их своевременно, что вызывает поток жалоб граждан на качество предоставляемой услуги (снижение давления в период устранения аварийной ситуации).

 Собственник сетей по своим инвестиционным программам в последние годы не выделял средств на ремонт сетей и оборудования. На подготовку к отопительным периодам также средства практически не предусматриваются.

Для систематизирования всех имеющихся проблем с водоснабжением на территории муниципального округа ООО «Волотовский Водостройсервис» осуществляет разработку плана мероприятий на 2019-2024 годы, направленных на улучшение работы системы водоснабжения и повышения качества питьевой воды, но для осуществления этих мероприятий требуется значительное количество финансовых средств.

 **Газификация муниципального округа**

Газификация территорий муниципального округа имеет большое экономическое и социальное значение, так как затрагивает важные жизненные интересы всех граждан, вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

Протяжённость уличной газовой сети на территории муниципального округа составляет 5199,7 км., имеются 2 ед. ГРПБ, 8 ГРПШ и ряд других объектов газоснабжения, которые находятся на обслуживании в специализированной организации - филиале «Газпром газораспределение» Великий Новгород» в г. Старая Русса.

 Несмотря на принимаемые в последние годы меры, для муниципального округа по-прежнему актуальным остаётся расширение сети распределительных газопроводов, перевод потребителей на природный газ, увеличение числа индивидуальных домов, обеспеченных природным газом.

Показатели, характеризующие состояние газификации на территории муниципального округа:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | наименование показателя | значение показателя по годам: |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов в (км.) | 0 | 1,6 | 0 |
| 2. | Газифицировано квартир и домов в индивидуальной застройке | 92 | 95 | 112 |
| 3. | Выплата субсидий за газификацию домовладений, в зависимости от предусмотренной суммы на очередной год,(%) | 0 | 0 | 0 |

За период до 2019 года наблюдалась положительная динамика в части расширения сети распределительных газопроводов на территории муниципального округа в целях предоставления технической возможности для газификации потребителей. Частично, это решается путём участия муниципального округа в реализации региональных программ газификации Новгородской области, в том числе за счёт средств спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа.

В связи с тем, что основной задачей муниципальной Программы является улучшение жизни граждан, предусматривается возможность выделения денежных средств на реализацию поставленных задач из областного, местного бюджетов и внебюджетного источника финансирования.

 Однако одной из основных причин невысокого уровня газификации территории муниципального округа является недостаточное финансирование мероприятий действующих ранее муниципальных программ.

 Для увеличения показателя уровня газификации муниципального округа кроме увеличения финансирования из бюджетов необходимо увеличение уровня доходов населения с целью расширения сети газопроводов низкого и среднего давления и увеличения количества газифицированных домовладений.

 По состоянию на 01.01.2020г. из 2141 индивидуальных домов, расположенных на территории муниципального округа, газифицированы природным газом 95 домовладения, что составляет 4% процента от общего количества жилых домов.

**Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Основными показателями реализации Программы являются:

1. Создание условий для развития инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в муниципальном округе:

1.1. Улучшение качества предоставления коммунальных ресурсов потребителям, включая население;

1.2. Модернизация уличной водопроводной сети;

1.3. Снижение уровня аварийных ситуаций на водопроводных сетях.

2. Создание благоприятных условий для развития газификации на территории муниципального округа;

2.1. Увеличение уровня газификации домов индивидуальной застройки;

2.2. Увеличение количества газифицированных квартир;

2.3. Прирост протяжённости газораспределительной сети, позволяющей гражданам газифицировать свои домовладения.

 3. Комплексный подход к эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на финансовое обеспечение Программы, достижение предусмотренных Программой целевых индикаторов и показателей, а также выполнение поставленных Программой задач.

Реализация Программы сопряжена с рядом финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению поставленных Программой задач.

Для ликвидации возможных последствий потребуются дополнительные капитальные вложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведёт к отвлечению средств с других мероприятий Программы.

Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от устойчивости финансово-экономической ситуации в стране, которые сопряжены с законодательными рисками, и от совершенствования нормативной правовой базы в сфере Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учётом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы для обеспечения наиболее эффективного использования ресурсов.

**Механизм управления реализацией Программы**

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель Главы Администрации муниципального округа, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожной деятельности координирует выполнение мероприятий Программы, обеспечивает эффективность её реализации и непосредственный контроль за ходом реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации Программы в соответствии с утвержденной формой и направляет в комитет сельского хозяйства и экономики Администрации муниципального округа.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

**8. Мероприятия Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наимено-вание мероприятия | Исполни-тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из пас-порта Программы) | Источник финанси-рования | Объем финансированияпо годам (тыс. руб.): |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1: Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы:«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Волотовского муниципального округа» | комитет по ЖКХ,ресурсо-снабжающая организация | 2019-2024 годы  | 1.1.1.-1.1.4 | бюджет муниципального округа | 14,295 | 0 | 0 | 0 |
| средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2: Повышение уровня коммунального обустройства муниципального округа за счет создания условий для газификации домовладений |
| 2.1. | Реализация под-программы:«Газификация Волотовского муниципального округа » | комитет по ЖКХ | 2019-2024 годы | 1.2.1.-1.2.4. | бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Итого |  |  |  |  | 14,295 | 0 | 0 | 0 |

**Паспорт подпрограммы**

**«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Волотовского муниципального округа» (далее - подпрограмма) программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе»**

1. **Исполнители подпрограммы:**

 комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожной деятельности Администрации муниципального округа (далее – комитет по ЖКХ);

 ресурсоснабжающие организации.

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | значение целевого показателя по годам: |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача № 1: Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения, строительство и ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения населения |
| 1.1. | Показатель 1. Модернизация уличной водопроводной сети, приведённой в соответствие с требованиями СНиП(км.) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.2. | Показатель 2. Приведение в соответствие с требованиями СНиП уличных водоразборных колонок (ед) | 17 | 17 | 18 | 19 |
| 1.3. | Показатель 3. Снижение уровня аварийных ситуаций на водопроводных сетях (%) | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2021 -2024 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации**

(тыс.руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муници-пального округа | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 0 | 0 | 14,295 | 0 | 14,295 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 14,295 | 0 | 14,295 |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

реализация подпрограммы будет способствовать реализации муниципальной политики в сфере развития коммунальной инфраструктуры в Волотовском муниципальном округе, позволит создать условия для наиболее полного удовлетворения населения в получении качественной коммунальной услуги.

В результате реализации подпрограммы на территории муниципального округа предполагается достижение целевых показателей в соответствии с прогнозируемым развитием сферы коммунальной инфраструктуры.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

Целевые показатели подпрограммы определены на основе данных ведомственной отчётности, включая: ООО «Волотовский Водостройсервис», отчёт МО-1 «Коммунальная сфера».

**6. Мероприятия подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни-тель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из пас-порта Программы) | Источник финанси-рования | Объем финансированияпо годам (тыс. руб.): |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 1. Реализация муниципальной политики в области развития коммунальной инфраструктуры в Волотовском муниципальном округе |
| 1.1. | Разработка инвестиционной программы мероприятий по модернизации системы холодного водоснабжения ООО «Волотовский водостройсервис», включая разработку и утверждение технического задания, разработку, согласование с заинтересованными службами инвестиционной программы и её реализацию | комитет по ЖКХ  | 2021-2024 годы | 1.1.1.;1.1.4. | Не требует финанси-рования | - | - | - | - |
| 1.2. | Ремонт и очистка объектов нецентрализованного водоснабжения населения | комитет по ЖКХ | 2021-2024 годы | 1.1.3;1.1.4. | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Реконструкция артезианских скважин № СКВ 1325 на ул. Комарова,  | ресурсоснабжающая организация | 2021-2024 годы | 1.1.1. | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных учреждениях области | Комитет по ЖКХ | 2021-2024 годы | 1.1.3.;1.1.4. | Бюджет муниципального округа | 14,295 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения | Комитет по ЖКХ | 2021-2024 годы | 1.1.3.;1.1.4. | Бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ИТОГО |  |  |  |  | 14,295 | 0 | 0 | 0 |

**Паспорт подпрограммы**

**«Газификация Волотовского муниципального округа» (далее -подпрограмма) Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышения качества жилищно-коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе»**

 **1. Исполнители подпрограммы**:

 комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожной деятельности Администрации муниципального округа (далее - комитет по ЖКХ)

 ресурсоснабжающие организации;

 комитет по управлению муниципальным имуществом, земельным вопросам и градостроительной деятельности Администрации муниципального округа (далее - КУМИ);

1. **Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Задача № 1:**Повышение уровня коммунального обустройства муниципального округа за счет создания условий для газификации домовладений |
| 1.1. | Показатель 1. Уровень газификации жилых помещений, (%) | 5,6 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| 1.2. | Показатель 2. Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений), (ед.) | 120 | 130 | 150 | 150 |
| 1.3. | Показатель 3. Прирост протяженности газораспределительной сети на территории, (км)  | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 |

**3. Сроки реализации подпрограммы: 2021 -2024 годы**

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом по годам реализации**

(тыс.рублей):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муници-пального округа | Внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы позволит:

 - обеспечить комплексное решение экономических, экологических и социальных проблем для устойчивого развития муниципального образования путём перевода потребителей топлива на природный газ;

- создать условия для предоставления населению возможности пользоваться природным газом;

- обеспечить условия для развития индивидуального жилищного строительства, застройки.

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение целевых показателей, которые устанавливаются в соответствии с расширением сетей газоснабжения на территории муниципального округа.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

Целевые показатели определены на основе данных ведомственной отчётности, включая комитет социальной защиты населения Администрации Волотовского муниципального округа, ООО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Старая Русса, данных статистического наблюдения по Новгородской области, раздел «Жилищный фонд».

**6. Мероприятия подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показа-тель (номер целевого показателя из пас-порта Программы) | Источ-ник финанси-рования | Объем финансированияпо годам (тыс. руб.) |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1.** | **Создание благоприятных условий для развития газификации на территории Волотовского муниципального округа** |
| 1.1. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство газовых распределительных сетей ул. Школьная – ул. Володарского  | комитет по ЖКХ | 2021-2024 годы | 1.2.1.-1.2.4. | бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Строительство распределительных газовых сетей в п. Волот ул. Школьная – ул. Садовая | комитет по ЖКХ | 2021-2024 годы | 1.2.1.-1.2.4. | Бюджет мун.р-на | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные ср-ва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Осуществление строительного контроля за ходом выполнения комплекса работ при строительстве объектов газификации | комитет по ЖКХ |  2021-2024 | 1.2.1.-1.2.4. | бюджет муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |