Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественного Совета при Администрации муниципального округа

от 30.06.2023 									       п. Волот

Председательствовал: Петрова Н.В., председатель общественного Совета

Секретарь заседания: Набиуллина М.В.

Присутствовали члены общественного Совета:

Неупокоева А.А.,

Осипова Н.Д.,

Птичкин С.Н.,

Шалавин Э.Е.,

Кузнецова Л.И.

В заседании общественного Совета принял участие Лыжов А.И., Глава муниципального округа.

Приглашенные:

Морозова Л.Е., управляющий Делами Администрации муниципального округа;

Семёнова С.Ф. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации муниципального округа;

Пыталева В.И.- заместитель Главы Администрации, председатель комитета по управлению социальным комплексом Администрации муниципального округа

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ремонте дорог местного значения;

- О реализации проектов благоустройства;

- О реализации проектов в социальной сфере на территории Волотовского муниципального округа;

- О выборе символа Новгородской области;

- Об утверждении плана работы на 2023 год.

- О ремонте дорог местного значения;

Докладчик: Семёнова С.Ф., председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации муниципального округа, которая доложила, что в 2023 году на ремонт автомобильных дорог планируется израсходовать 13 мл.810 тыс. рублей

В том числе будет выделено субсидии на сумму 13 мл.320 тыс.руб.

- на увеличение дорожного фонда 2 мл.630 тыс.руб.

-на выполнение нормативных актов 10 мл.690 тыс.руб.

Запланирован ремонт следующих автодорог:

- п. Волот, ул. Заводская уч.170 м – «Дорога к дому»

- д.Городцы, ул.Школьная – «Дорога к дому»

- участок автомобильной дороги в д. Соловьево

- п. Волот ул. 8 Марта;

- п. Волот ул. Заводская уч. 190 м

- п. Волот ул. Комарова;

- п. Волот ул.Строителей (два участка)

- дер. Кисляково

Планируется отремонтировать 9 участков дорог -2,6 км. Проведены конкурсные процедуры и заключены 9 муниципальных контрактов, работы начаты в июне. Подрядчики ООО «Шимское ДЕП» и ООО «Новстройресурс».

Уже отремонтированы дороги в д. Городцы, в пос. Волот участки ул. Строителей и 8 Марта- подрядчик ООО «Шимское ДЭП»; дорога в дер. Кисляково- ООО «Новстройресурс».

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Рекомендовать Администрации округа осуществлять контроль за работой подрядчиков.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»  - 6

«против»  - 0

«воздержались» - 0

2. О реализации проектов благоустройства

Докладчик: Семёнова С.Ф., председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры Администрации муниципального округа доложивший, что на территории округа работают 2 подрядчика.

Первый подрядчик ООО «ИзМет» проводит обустройство места общего пользования возле площадки «Госпром», к которому нет претензий, работы продолжаются в штатном режиме.

К работе второго подрядчика ООО «Нефтехиммонтаж» со стороны Администрации округа и населения имеются многочисленные претензии, в частности - проведение работ по восстановлению благоустройства территории, целостности дорожного покрытия.

Слушали: Орлову Л.А., Матвееву И.Н., Петрову Л.М.

РЕШИЛИ: рекомендовать Администрации округа усилить контроль за деятельностью подрядчика ООО «Нефтехиммонтаж», организовать административно-претензионную работу по понуждению восстановления благоустройства территории, целостности дорожного покрытия.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»   - 6

«против»  - 0

«воздержались» - 0

3. О реализации проектов в социальной сфере на территории Волотовского муниципального округа

Докладчик: Пыталева В.И., заместитель Главы Администрации, председатель комитета по управлению социальным комплексом Администрации, которая доложила о реализации проектов в социальной сфере:

Национальный проект «Культура»

Волотовский муниципальный округ в 2023 году подал заявку на участие в 2024 году в национальном проекте «Культура».

На сегодняшний день Районный дом культуры, филиал МБУК «Волотовский межпоселенческий социально-культурный комплекс» включен министерством культуры Новгородской области в реестр объектов по реализации мероприятий по строительству (реконструкции) и капитальному ремонту учреждений культурно – досугового типа.

Сметная стоимость работ по капитальному ремонту в соответствии с государственной экспертизой составила 39762,3 тыс. руб.

Сметная стоимость после перерасчета составила – 44963, 7 тыс. руб.

В рамках капитального ремонта планируется произвести замену кровли, дверных, оконных блоков, лестничных ограждений, отопительной системы, произвести выравнивание стен и отделочные работы. Будут произведены электромонтажные работы, установлена система вентиляции и пожарной сигнализации, отремонтирован фасад здания.

Федеральный партийный проект «Культура малой Родины»

В 2023 году в рамках партийного проекта бюджету муниципального округа выделена субсидия на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры – 399,1 тыс.рублей;

В рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» для Верехновского СДК приобретена радиосистема (два микрофона и микшерный пульт) на сумму 48,0 тыс. руб. Остальные средства направлены на проведение текущего ремонта помещений Верехновского СДК. Денежных средств хватило только на то, чтобы заменить окна и входную дверь в учреждении. Но помещение требует еще замену полового покрытия. Планируем в 2024 году продолжить работы по ремонту в этом учреждении культуры.

Модельная библиотека

В текущем году МБУК «Волотовская МЦБС» проведет ремонтные работы в помещениях Районной библиотеки на средства в рамках проекта поддержки местных инициатив на сумму в размере 1079,8 тыс. руб. для того чтобы в дальнейшем участвовать в национальном проекте «Культура» по созданию модельной библиотеки.

На сегодняшний день заключен муниципальный контракт с ООО «Сфера» г. С. Петербург. В рамках контракта проведут ремонт входной группы, фойе, туалета с учетом доступности для людей с ОВЗ.

В случае участия в национальном проекте, учреждение получит 10 млн. руб. Помещение библиотеки полностью преобразится, планируется сделать более 10 новых зон для посетителей библиотеки.

РЕШИЛИ: информацию принять к сведению. Рекомендовать Администрации округа осуществлять контроль за работой подрядчиков.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»    - 6

«против»  - 0

«воздержались» - 0

4.	О выборе символа Новгородской области

Докладчики: Лыжов А.И., Морозова Л.Е.

На территории Волотовского муниципального округа с 15 июля по 23 июля 2023 года было организовано голосование по выбору символа Новгородской области на странице Администрации Волотовского округа ВКонтакте и на платформе обратной связи (ПОС).

На голосование были выставлены 9 предложений, поступившие от жителей Волотовского округа.

В голосовании приняло участие 309 человек, по результатам голосования наибольшее количество жителей выбрали в качестве символа Новгородской области Памятник «Тысячелетие России» - 30% и Памятник «Тысячелетие России» на фоне озера Ильмень и Новгородского Кремля – 25%.

На заседании рабочей группы Волотовского муниципального округа было принято решение о направлении указанных выше предложений, для участия в региональном этапе.

РЕШИЛИ: направить указанные выше предложения для участия в региональном этапе.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»    -  6

«против»  - 0

«воздержались» - 0

РЕШИЛИ: направить указанные выше предложения для участия в региональном этапе.

5. Об утверждении плана работы на 2023 год

Докладчик: Петрова Н.В.

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы общественного Совета при Администрации муниципального округа на 2023 год

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за»    -  6

«против»  - 0

«воздержались» - 0

Председательствующий                                                     Н.В. Петрова

Секретарь общественного Совета                                   М.В.Набиуллина