УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Контрольно-счетной палаты

Волотовского муниципального округа

Новгородской области

_________Е.В. Бутылина

«30»     октября    2023 года

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия по проверке целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда») на территории Волотовского муниципального округа за 2023 год.

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.3. раздела 3 годового плана работы Контрольно-счетной палаты Волотовского муниципального округа Новгородской области на 2023 год.

2.Предмет контрольного мероприятия: процессы, связанные с предоставлением средств из бюджета муниципального округа органам и организациям  на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в п. Волот Волотовского муниципального округа» (далее – муниципальная программа) и  деятельностью данных органов и организаций по их использованию.

3.Объекты контроля: Волотовский территориальный отдел Администрации Волотовского муниципального округа Новгородской области (далее – Волотовский территориальный отдел).

4.Проверяемый период: 2023 год (в отношении отчетности - по состоянию на 01.10.2023).

5.Сроки окончания и начала контрольного мероприятия на объектах контроля: с 10 октября по 20 октября 2023 года.

6.Состав контрольно-ревизионной группы: председатель Контрольно-счетной палаты Волотовского муниципального округа  Новгородской области Бутылина Е.В.

7.Объем проверенных бюджетных средств: объем проверенных бюджетных средств составил 945,99000 тыс. рублей.

8.Акты, заключения, справки, использованные в отчете: по результатам оформлен один акт, с которым под роспись ознакомлен руководитель и главный бухгалтер объекта проверки.

В ходе проведения проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда») на территории Волотовского муниципального округа за 2023 год, установлено следующее:

1.Анализ нормативных правовых актов, устанавливающих объемы и условия предоставления бюджетных средств на формирование комфортной городской среды

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (далее – региональный проект), основными задачами которого являются повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств и создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды. В рамках регионального проекта осуществляется комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройству общественных территорий и другие.

На территории Волотовского муниципального округа постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 26.01.2021 № 25 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в п. Волот Волотовского муниципального округа» (с последними изменениями, принятыми  постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 28.09.2023 № 630).

Для использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта в 2023 году заключено  соглашение от 16.01.2023г между Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области и Администрацией Волотовского муниципального округа о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету (далее – Соглашение).

Предметом Соглашения является предоставление из бюджета Новгородской области в 2023-2025 годов бюджету Волотовского муниципального округа субсидии на реализацию мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды и (или) благоустройству. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Волотовского муниципального округа на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет в 2023 году 893 991 (восемьсот девяносто три тысячи девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

Объемы бюджетных ассигнований, направленных на реализацию регионального проекта в 2023 году приняты решением Думы Волотовского муниципального округа от 16.12.2023 № 270 «О  бюджете Волотовского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в сумме 945,99000 тыс. рублей.

Уровень софинансирования, предусмотренный в Соглашении в размере 80,00%, в сумме не более 715, 19200 тыс. рублей соблюден.

Информация об объемах средств, предусмотренных и фактически направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023 год, представлена в таблице 1:

Таблица 1,

тыс. рублей

| Источник финансирования | 2023 год | % |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт |  |
| Федеральный бюджет (ФБ) | 693,73600 | 693,73600 | 100,0 |
| Областной бюджет (ОБ) | 21,45600 | 21,45600 | 100,0 |
| Местный бюджет (МБ, софинансирование) | 178,79800 | 178,79800 | 100,0 |
| Местный бюджет (МБ, изготовление ПСД на 2024г) | 52,00000 | 52,00000 | 100,0 |
| Всего | 945,99000 | 945,99000 | 100,0 |

Нарушений соответствия показателей объемов финансирования, предусмотренных в муниципальной программе на 2023 год  соответствующим показателям иных нормативных правовых актов (решениям о бюджете, соглашению) и отчетных форм не установлено.

Мероприятиями муниципальной программы на 2023 год являются:

1. Выполнение работ по ремонту и благоустройству муниципальных территорий общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов и маломобильных групп населения среды «Площадка для активного отдыха п. Волот, ул. Комсомольская» с общим объемов финансирования 893,99000 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 693,73600 тыс. рублей, средства областного бюджета – 21,45600 тыс. рублей, средства местного бюджета – 178,79800 тыс. рублей;

2. Изготовление проектно-сметных расчетов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, реализуемых в 2024 году за счет средств местного бюджета в сумме 52,00000 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Волотовский территориальный отдел.

2. Анализ использования бюджетных средств.

Для включения в муниципальную программу на 2023 год благоустройства территории общественного пользования проходило онлайн голосование на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru. По результатам онлайн голосования по вопросу выбора общественной территории в п. Волот, подлежащей благоустройству в 2023 году, выиграла территория общего пользования «Площадка для активного отдыха п. Волот, ул. Комсомольская» (протокол заседания общественной комиссии от 01.06.2022).

Для реализации мероприятия по выполнению работ по благоустройству общественной  территории «Площадка для активного отдыха п. Волот, ул. Комсомольская»  была разработана проектно-сметная документации (далее – ПСД). ПСД изготовлена ООО «АрхиКо», имеющим лицензию на  подготовку проектной документации.

Проверка на достоверность сметной стоимости проведена ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области», получено  положительное заключение от 27.02.2023 № 53-1-0010Нр-23.

Решением Думы Волотовского муниципального округа от 16.12.2022 № 270 «О бюджете муниципального округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»»  бюджетные средства для реализации мероприятий муниципальной программы по Волотовскому территориальному отделу на 2023 год утверждены по КБК 336 0503 280F255550 240 в сумме 945,99000 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации принятые бюджетные обязательства по расходам муниципальной программы в 2023 году в сумме 945,99000 тыс. рублей не превышают утвержденные бюджетные ассигнования и  лимиты бюджетных обязательств в сумме 945,99000 тыс. рублей и 945,99000 тыс. рублей соответственно.

По состоянию на 01.10.2023 кассовый расход денежных средств на  мероприятия по муниципальной программе составил  893 990,00 рублей (Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств № 03503D01600 на 01.10.2023 (форма 05031786)).

Бюджетные денежные средства в 2023 году израсходованы на:

-Выполнение работ по ремонту и благоустройству муниципальных территорий общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов и маломобильных групп населения среды «Площадка для активного отдыха п. Волот, ул. Комсомольская» с общим объемов финансирования 893,99000 тыс. рублей.

Информация об объемах заключенных и исполненных муниципальных контрактах в рамках реализации регионального проекта  по состоянию на 01.10.2023, в том числе заключенных без проведения конкурсных процедур, приведена в таблице 2:

Таблица 2

| Номер контракта | Дата контракта | ИНН подрядчика | Наименование подрядчика | Срок исполнения работ по контракту | Сумма контракта на 2023 г, (тыс. рублей) | Сумма принятых работ, (тыс. рублей) | Сумма оплаченных работ, на 01.10.2023 (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| №150600002423000001-1 | 13.03.2023 | 5321164112 | ООО «ИзМет» | до 01.09.2023 | 786,71120 | 786,71120 | 786,71120 |
| № 19-ВТО | 20.06.2023 | 5321164112 | ООО «ИзМет» | до 01.09.2023 | 107,27880 | 107,27880 | 107,27880 |
| Итого | х | х | х | х | 893,99000 | 893,99000 | 893,99000 |

Заключены следующие муниципальные контракты:

1) от 13 марта 2023 г № 0150600002423000001-1 с ООО «ИзМет» на сумму 786 711,20 рублей на благоустройство общественной территории «Площадка для активного отдыха п. Волот, ул. Комсомольская», срок окончания работ до 01.09.2023 (приложение № 1 к муниципальному контракту), гарантия на выполненные работы – 3 года с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. К данному муниципальному контракту представлены подтверждающие  документы о выполнении работ и оплате выполненных работ;

2) от 20 июня 2023 г № 19-ВТО с ООО «ИзМет» (далее – подрядчик) в сумме 107 278,80 рублей на поставку и установку малых архитектурных форм. Срок окончания работ до 01.09.2023, гарантия на выполненные работы – 3 года с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. К данному муниципальному контракту представлены все подтверждающие документы об оплате и выполнении работ.

## Дебиторская и кредиторская задолженности по расчетам с поставщиками  и подрядчиками отсутствуют. Оборудование поставлено, работы по благоустройству площадки выполнены с нарушением  срока завершения работ, указанного в приложении № 1 к  муниципальному контракту от 13 марта 2023 г № 0150600002423000001-1, фактически работы выполнены 04.09.2023 (представлены формы КС-2 от 04.09.2023, КС-3 от 04.09.2023). Просрочка исполнения обязательств подрядчиком составила 1 день. В соответствии с пункта 7.2. муниципального контракта заказчиком (Волотовский территориальный отдел) были направлены требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в сумме 314,68 рублей, которые подрядчиком исполнены, сумма неустойки перечислена на лицевой счет заказчика (платежное поручение от 12.09.2023 № 217).

## По муниципальному контракту от 07 июня 2023 г № 19-ВТО на поставку и установку малых архитектурных форм сроки исполнения обязательств были исполнены без нарушения сроков, работы выполнены 31.08.2023 (представлены формы КС-2 от 28.08.2023, КС-3 от 31.08.2023). По данному муниципальному контракту выявлено несоответствие даты заключения муниципального контракта (20.06.2023) и счета на оплату аванса в размере 30% от 07.06.2023 № 57, то есть ранее даты заключения муниципального контракта.

3. Проверка выполнение (достижение) целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы и оценка результативности использования бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности и реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год проведены по 3 целевым показателям, предусмотренным в муниципальной программе, представлено в таблице 3:

Таблица 3

| Наименование целевого показателя и единица измерения | Значение целевого показателя на 2023 год |
| --- | --- |
|  | план | факт |
| Количество отремонтированных и благоустроенных территорий общего пользования, ед. | 1 | 1 |
| Количество утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, ед. | 1 | 1 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе с использованием цифровых технологий в принятии решений) от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории поселения при реализации проекта по созданию комфортной городской среды, % | 20 | 20 |

Все установленные плановые значения за 2023 год достигнуты, реализован проект по ремонту и благоустройству муниципальных территорий общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов и маломобильных групп населения среды «Площадка для активного отдыха п. Волот, ул. Комсомольская».

4. Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг на объекте контроля.

В проверяемом периоде реализация мероприятий по ремонту и благоустройству муниципальных территорий общего пользования осуществлялась в рамках следующих муниципальных контрактов:

1.от 13 марта 2023 г № 0150600002423000001-1 с ООО «ИзМет». Отделом осуществлена закупка путем проведения электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Площадка для активного отдыха п. Волот, ул. Комсомольская», извещение № 0150600002423000001 о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС) 17.02.2023.

Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена проектно-сметным методом и составила в ценах 4 квартала 2022 года 893 990,00 рублей. В соответствии с протоколом рассмотрения 2 заявок по результатам электронного аукциона от 28.02.2023 цена контракта составила 786 711,20 рублей, срок выполнения работ до 01.09.2023. Экономия по результатам проведения конкурсных процедур составила 107 278,80 рублей. Предметом муниципального контракта является выполнение работ по благоустройству общественной территории «Площадка для активного отдыха п. Волот, ул. Комсомольская», указанных в  техническом задании (приложение №1 к муниципальному контракту). Это работы по благоустройству общественной территории и установка изделий и конструкций: площадка размером 15х17 м, отсыпанная щебнем, дорожка из тротуарной плитки с бордюрным камнем, качели парковые, ограждение газонное металлическое, скамья парковая, урна металлическая.

При анализе положений муниципального контракта от 13.03.2023 № 0150600002423000001-1 замечаний не установлено.

2. от 20 июня 2023 г № 19-ВТО с ООО «ИзМет», который заключен на основании  подпункта 4 пункта 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44 - ФЗ). Цена контракта составила 107 278,80 рублей. Предметом муниципального контракта является  поставка и установка малых архитектурных форм: велопарковки на 5 парковочных мест, стенд информационный 1 штука, бортовой камень 38 штук, мостик металлический шириной 1,5 метра длиной 3 метра, перила высотой 90 см, основание металлическое 1 штука.

В ходе проверки, осуществлен осмотр 20.10.2023 фактически выполненных работ по муниципальным контрактам от 13.03.2023 № 0150600002423000001-1 и  от 20.06.2023 № 19-ВТО. Нарушений не установлено.

На момент проверки нефинансовые активы в муниципальную собственность Волотовского муниципального округа не приняты. На  основании заявления Волотовского территориального отдела о принятии в муниципальную собственность имущества в сумме 893 990,00 рублей, приобретенного за счет бюджетных средств в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области» (национальный проект «Жилье и городская среда»), разработан проект постановления Администрации Волотовского муниципального округа о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления.

Разрешение  о предоставлении на  использования земли, в границах которой расположена площадка для активного отдыха, оформлено. Постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 22.06.2023 № 415 «О предоставлении разрешения на использование земель» земельный участок предоставлен Волотовскому территориальному отделу сроком на 20 лет для размещения элементов благоустройства территории и малых архитектурных форм.

5.Выводы

В результате  проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда») на территории Волотовского муниципального округа за 2023 год установлено следующее:

## -объем проверенных бюджетных средств составил 945,99000  тыс. рублей;

-нецелевого использования бюджетных средств не выявлено;

-целевые показатели эффективности и реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год  достигнуты.

6.Предложения

По результатам проверки Контрольно-счетная палата предлагает:

1.учесть замечания, выявленные в ходе проверки;

2.не допускать нарушений при принятии первичных документов для оплаты (в счетах на оплату обращать внимание на все реквизиты документа), кассовый расход  бюджетных средств производить в соответствии с кодами бюджетной классификации, утвержденными решением о бюджете и сводной бюджетной росписью, не практиковать возврат денежных средств через органы федерального казначейства;

3.принять нефинансовые активы в муниципальную собственность.

4.направить отчет в Думу Волотовского муниципального округа для рассмотрения, Главе Волотовского муниципального округа для сведения, в Прокуратуру Волотовского района в рамках обмена информацией.

Председатель Контрольно-счетной палаты                                    Е.В. Бутылина

Фото №1